# Carnet de Bord de Stage - Projet GOS Automobile

- Stagiaire : Ahmed BAAZIZ

- Période : Du 23 juin 2025 au 15 août 2025

- Tuteur : Guillaune GAUSNET

## Phase Préliminaire : Conception et Planification (Terminée)

Mission : Définir le périmètre, les objectifs et la structure technique du projet.

| Période | Sprint / Phase | Objectif | Tâches Réalisées | Compétences / Livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant le stage | Conception | Analyse & Maquettage | ✅ Définition des User Stories, wireframes et maquette visuelle. | Analyse fonctionnelle, UI/UX. |
| Avant le stage | Conception | Modélisation de la BDD | ✅ Création d'un schéma de BDD (DrawSQL) avec tables User, ServiceCategory, Image et leurs relations. | Conception BDD (Merise/UML). |
| Avant le stage | Planification | Organisation | ✅ Création d'un Trello, définition des sprints, tickets et convention de nommage Git. | Gestion de projet, Git Flow. |

### Semaine 1 : Fondations Techniques (Terminée)

Mission : Mettre en place toutes les bases techniques solides du projet.

| Date | Sprint / Ticket | Objectif du Jour | Tâches Réalisées | Compétences / Apprentissages |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi 23/06 | S1-T1 | Qualité du Code | ✅ Installation et configuration de PHP-CS-Fixer et PHPStan. Analyse du code initial. | Outils d'analyse statique. |
| Mardi 24/06 | S1-T2 | Entité Utilisateur | ✅ Création de l'entité User via make:entity. | Doctrine ORM, Entités. |
| Mercredi 25/06 | S1-T3 | Environnement Frontend | ✅ Installation de Webpack Encore, Sass, Bootstrap. | Gestion d'assets frontend. |
| Jeudi 26/06 | S1-T4 | Modèle de Données | ✅ Création des entités ServiceCategory et Image et de leurs relations. | Modélisation de relations (OneToOne, ManyToOne). |
| Vendredi 27/06 | S1-T4 | Finalisation de la BDD | ✅ Génération et application de la migration Doctrine. SPRINT 1 TERMINÉ. | Migrations Doctrine. |

### Semaine 2 : Construction du Back-Office - Accès et Structure (Terminée)

Mission : Créer un espace d'administration sécurisé, accessible et doté d'une structure de base.

| Date | Sprint / Ticket | Objectif du Jour | Tâches Réalisées | Compétences / Apprentissages |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi 30/06 | S2-T1 | Utilisateurs Initiaux | ✅ Création de la fixture UserFixtures pour SUPER_ADMIN et ADMIN. | Fixtures Doctrine. |
| Mardi 01/07 | S2-T1 | Système de Connexion | ✅ Création du système de login/logout avec make:auth. | Composant Security, authentification. |
| Mercredi 02/07 | S2-T2 | Sécurisation du Login | ✅ Implémentation du Rate Limiter pour protéger contre les attaques par force brute. | Sécurité applicative (Rate Limiting). |
| Jeudi 03/07 | S2-T3 | Structure du Back-Office | ✅ Création du HomeController de l'admin et du layout de base admin_base.html.twig. | Contrôleurs, héritage de templates Twig. |
| Vendredi 04/07 | S2-T3 | Tableau de Bord | ✅ Création de la page d'accueil du dashboard. Test de l'accès sécurisé. SPRINT 2 TERMINÉ. | Routage avancé, Twig. |

### Semaine 3 : Back-Office - Gestion du Contenu (Plan Prévisionnel)

Mission : Rendre le back-office utile en permettant la gestion des données métier.

| Date | Sprint / Ticket | Objectif du Jour | Tâches Planifiées | Compétences Visées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi 07/07 | S3-T1 | CRUD des Services | → Créer un nouveau contrôleur ServiceCategoryController dans /Admin. | CRUD (Create, Read, Update, Delete). |
| Mardi 08/07 | S3-T1 | Lister les Services | → Créer la page qui affiche la liste de toutes les catégories de services en BDD. | Requêtes Doctrine (findAll). |
| Mercredi 09/07 | S3-T1 | Création/Édition | → Créer le formulaire (ServiceCategoryType) et les pages pour ajouter/modifier un service. | Symfony Forms, hydratation d'objets. |
| Jeudi 10/07 | S3-T2 | Upload d'Images | → Intégrer un système d'upload d'images dans le formulaire. | Gestion des fichiers uploadés. |
| Vendredi 11/07 | S3-T3 | Suppression | → Implémenter la logique de suppression d'un service, avec une confirmation (protection CSRF). | Sécurité des formulaires. |

### Semaines 4 à 8 : Suite du Développement (Plan Prévisionnel)

| Semaine | Sprint | Objectif Principal de la Semaine |
| --- | --- | --- |
| Sem. 4 (14/07 - 18/07) | Sprint 4 | Construction du site public : Créer la page d'accueil et la page "Nos Services" qui affiche dynamiquement les données et images gérées depuis l'admin. |
| Sem. 5 (21/07 - 25/07) | Sprint 4 | Finalisation du site public : Créer la page de contact avec formulaire. Appliquer le style Sass/Bootstrap sur tout le site pour un rendu professionnel. |
| Sem. 6 (28/07 - 01/08) | Sprint 5 | Rôles & Finitions Admin : Mettre en place la gestion des rôles (SUPER_ADMIN vs ADMIN) et le CRUD pour les utilisateurs. |
| Sem. 7 (04/08 - 08/08) | Sprint 6 | Tests et Débuggage : Tester l'intégralité du site de bout en bout. Rédiger la documentation finale (README, guide utilisateur). |
| Sem. 8 (11/08 - 15/08) | --- | Livraison : Nettoyage final du code, présentation du projet, bilan de stage et archivage. |